**Р І Ш Е Н Н Я**

26 вересня 2018 року м. Синельникове № 242

***Про погодження звіту про хід***

***виконання Програми реформування***

***та розвитку житлово-комунального***

***господарства м. Синельникового***

***на 2017-2021 роки за 12 місяців 2017 року***

***та I півріччя 2018 року***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 № 132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2021 роки за 12 місяців 2017 року та I півріччя 2018 року, що додається.

2. Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А.:

2.1. Підготувати проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про хід виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2021 роки за 12 місяців 2017 року та I півріччя 2018 року»;

2.2 Доповісти на сесії міської ради про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2021 роки за 12 місяців 2017 року та I півріччя 2018 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Виконуючий обов’язки

міського голови В.Б.ЯКОВІН

**Звіт про хід виконання**

**Програми розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2017-2021 роки у 2017 році та 1 півріччя 2018 року**

**Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради**

Відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2017-2021 роки» виконувались наступні заходи.

1. Виконання заходів на 2017 рік склало **15746,3** тис. грн. та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

пункт 1.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водопровідно- каналізаційних мереж із заміною засувної арматури, отримання сертифікатів використано у сумі **1236,1** тис. грн.;

пункт 4.1. Реконструкція, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, оснащення обладнанням та підключення **275,5** тис. грн.;

пункт 5.1. Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибуднкових територій **4961,0** тис. грн.;

пункт 6.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні обєкти **3819,7** тис. грн.;

пункт 6.2 Переоснащення,капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія **2085,9** тис.грн.;

пункт 6.3. Обладнання спортивно-ігрових дитячих майданчиків у місті **270,00** тис. грн.;

пункт 6.6 Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, зливова каналізація –ремонт та утримання пунктом **1521,2** тис. грн.;

пункт 6.7. Озеленення **279,2** тис. грн.;

пункт 6.8 Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників **23,3** тис.грн.;

пункт 6.9. Зовнішні оздоблювальні роботи, капітальний ремонт сміттєзбірників, придбання, огородження сміттєзбірників **152,3** тис. грн.;

пункт 6.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин **24,7** тис. грн.;

пункт 6.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою **70,00** тис.грн;

пункт 9.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста на приріст обігових коштів **1 000,0** тис.грн.;

пункт 10.1. Отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна **4,3** тис.грн.;

пункт 11.1 Погашення заборгованості з різниці у тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення Синельниківському міському комунальному підприємству «Водоканал» та Дніпропетровському міжрайонному підприємству водопровідно-каналізційного господарства "Дніпро-Західний Донбас" за рахунок субвенції з державного бюджету **7,8** тис. грн.;

пункт 12.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, обєктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожних смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста у сумі **0,6** тис.грн.

1. У I півріччі 2018 року виконано у сумі **5225,0** тис. грн. наступні заходи та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

пункт 1.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водопровідно- каналізаційних мереж із заміною засувної арматури, отримання сертифікатів у сумі **8,1052** тис.грн.;

пункт 5.1. Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій **9,9** тис. грн.;

пункт 6.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти **2429,2** тис.грн.;

пункт 6.2 Переоснащення,капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія **470,3** тис.грн.;

пункт 6.6 Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, зливова каналізація – ремонт та утримання **843,7** тис.грн.;

пункт 6.7. Озеленення **225,1** тис.грн.;

пункт 6.8 Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників **29,79** тис.грн.;

пункт 6.9.Зовнішні оздоблювальні роботи, капітальний ремонт сміттєзбірників, придбання, огородження сміттєзбірників **39,3** тис.грн.;

пункт 6.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин **13,52** тис.грн.;

пункт 7.1. Поховання невідомих та самотніх громадян **5,3** тис.грн.;

пункт 9.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста на приріст обігових коштів **1150,6** тис. грн.

Кошти на виконання вказаної програми виділяються з міського бюджету.

Наявність програми дозволяє організовувати заходи щодо благоустрою міста Синельникове, забезпечувати якісне та своєчасне виконання першочергових завдань.

Начальник управління

житлово-комунального

господарства та комунальної власності А.А. РОМАНОВСЬКИХ