І Н Ф О Р М А Ц І Я

з питань підгтовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

по СМКП “ЖЕК-1” СМКП «ЖЕК-2» на 20.07.2015 р.

З метою своєчасної підготовки будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р. видано наказ по підприємству щодо створення комісії з перевірки готовності будинків. Розроблено графік обстеження будинків та план-графік сдачі паспортів готовності по житловим будинкам.

Підприємство надає шість видів комунальних послуг:

| 1 | Прибирання прибудинкових теріторії |
| --- | --- |
| 2 | Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання,перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) |
| 3 | Технічне обслугвування внутрішньобудинкоових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливної каналізації . |
| 4 | Дератизація |
| 5 | Дезінсекція |
| 6 | Обслуговування димовентиляційних каналів |

Об'єм виконання робіт

| № з/п | Види виконаних робіт | Од.вимиру | Всього по плану підготовки до зими | Виконання до підготовки до зими | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт покрівлі: -м'яка (руберойд) а) вул. Леніна №183 під'зд №10 б) вул. Леніна №130-Б -шиферна а)вул. Кр.Курсантів №99 - м̓яка покрівля (руберойд) вул. Миру 11 (п.2) | м2 м2 м2 м2 | 178 440 319 420 | 178 - 319 420 | 100% - 100% 100% |
| 2. | Заміна внутрішньопід'їзних вікон по вул. Леніна №185-А в під'їздах №№1,2,3,4,5,6 | шт. | 24 | 24 | 100% |
| 3. | Перевірка димових та вентиляційних каналів | шт. | 3722 | 3118 | 83,4% |
| 4. | Ремонт вхідних дверей в під'їздах житлових будинків: - вул.Виконкомівська №64-Г під'їзд №2, -вул. Виконкомівська №88 під'їзд №1 | шт. шт. | 2 2 | 2 2 | 100% 100% |
| 5. | Встановлення цегляної опори під з/б плитой входу в під'їзди №№2,4 по вул. Чехова №6 | шт. | - | 2 | - |
| 6. | Ізоляція трубопроводів в підвальних приміщеннях: - вул.Виконкомівська №80-А -вул. Ковпака №№23,17,19,24,26,7,28 -вул. Виконкомівська №№92,94 -вул. Леніна №181 -вул. В. Інтерна - ціоналістів №1-А -вул. Я.Никоненко №126 вул.Жлоби №28 -вул. Богми №22,№7 -вул. Леніна №45 -вул.Петровського №31 -вул.Ульянових №6 | шт. | 28 | 19 | 67,8% |
| 7. | Ремонт інженерного обладнання, в тому числі: 1)Водопровода: -ремонт та заміна труб в підвалі всього а) вул. Леніна №183-А під'їзди №№1,2,3 d50 мм з матеріалу мешканців б) вул. Виконкомівська №84 під'їзд №3 2)Каналізація: -ремонт та заміна трубопроводів, заміна відводу (коліна) в підвалах житлових будинків по вул. Куйбишева №194 під'їзди №№1,2 3)Ремонт зливної каналізації: -ремонт трубопроводів а)зачеканили трубу по вул. Я.Никоненко №126 під'їзд №2 б)зачеканили та засмолили трубу по вул. Куйбишева №194-А під'їзд №№33,34 | м.п. м.п. м.п. м.п. | 19,5 5,5 9 4 | 50 4 8 3,5 | 72% 88% 87,5% |

Інформація

відідлу освіти Синельниківської міської ради

про стан підготовки до опалювального сезону 2015-2016 р.р.

в закладах освіти міста

станом на 20.07.2015

| № | Види капітальних ремонтів | Терміни виконання | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заміна вікон на металопластикові ЗНЗ № 1 | Липень 2015р. | 100% |
| 2. | Заміна вікон на металопластикові ЗНЗ № 3 | Липень 2015р. | 80% |
| 3. | Заміна вікон на металопластикові ЗНЗ № 6 | Липень 2015р. | 80% |
| 4. | Заміна вікон на металопластикові ЗНЗ № 4 | Серпень 2015р. | -- |
| 5. | Капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ № 1 | Липень 2015р. | 70% |
| 6. | Капітальний ремонт системи опалювання ДНЗ № 8 | Липень 2015р. | 50% |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні ЗНЗ № 5 | Липень 2015р. | 100% |

Начальник управління                                                            В.В.Вісіч

Завідувач сектору -

головний бухгалтер                                                                В.В. Фінк