ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з ремонту доріг комунальної власності   в м. Синельникове

| Назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого само-врядування | Назва об’єкту (назва населеного пункту та назва вулиць) | Вид ремонту | Загальний обсяг робіт | Заплановані | Щоденний графік виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капітальний | Поточний |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Початок робіт | Завершення робіт | Дата | Площа виконаних робіт за наростаючим підсумком |
|  |  |  |  | кв.м | дата | дата |  | кв.м |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт вул. 50 років СРСР м. Синельникове |  | так | 100 | 13.05.2015 | 14.05.2015 | виконано | 100 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт вул. 50 років Жовтня м. Синельникове |  | так | 100 | 10.05.2015 | 12.05.2015 | виконано | 100 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул.Миру |  | так | 150 | 14.05.2015. | 15.05.2015 | виконано | 150 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. 8 Березня м. Синельникове |  | так | 80 | 20.05.2015 | 22.05.2015 | виконано | 80 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. Енгельса м. Синельникове |  | так | 80 | 17.05.2015 | 19.05.2015 | виконано | 80 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. 40 років Жовтня м. Синельникове |  | так | 50 | 23.05.2015 | 25.05.2015 | виконано | 50 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. Ватутіна м. Синельникове |  | так | 40 | 26.05.2015 | 27.05.2015 | виконано | 40 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. Петровського м. Синельникове |  | так | 20 | 28.05.2015 | 29.05.2015 | виконано | 20 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. Леніна м. Синельникове |  | так | 100 | 30.05.2015 | 31.05.2015 | виконано | 100 |
| виконавчий комітет міської ради | підї'зди до залізнодорожніх переїздів на вул. Леніна м. Синельникове |  | так | 200 | 01.06.2015 | 02.06.2015 | виконано | 200 |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. 95 Погранотряда м. Синельникове |  | так | 40 | 07.06.2015 | 13.06.2015 | 04.06.2015 |  |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. Гоголя м. Синельникове |  |  | 100 | 05.06.2015 | 11.06.2015 |  |  |
| виконавчий комітет міської ради | поточний ремонт дороги на вул. К.Курсантів м. Синельникове |  | так | 50 | 06.06.2015 | 12.06.2015 |  |  |
| виконавчий комітет міської ради | капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського м. Синельникове |  | так | 1300 | після проведення тендеру |  |  |  |
| виконавчий комітет міської ради | капітальний ремонт дороги на вул. Дзержинського м. Синельникове | так |  | 430 | 01.07.2015 | 15.07.2015 |  |  |
| виконавчий комітет міської ради | капітальний ремонт дороги на вул. Перемоги м. Синельникове | так |  | 10500 | після проведення тендеру |  |  |  |

Міський голова                                                                                        Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ