**Р І Ш Е Н Н Я**

27 червня 2017 року м. Синельникове № 133

***Про хід виконання Програми***

***реформування і розвитку житлово-***

***комунального господарства***

***на 2015-2020 роки за 2016 рік***

***та перший квартал 2017 року***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 14.04.2017 № 300-19/VII, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2015-2020 роки за 2016 рік та перший квартал 2017 року прийняти до відома (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради (Романовських):

2.1. Посилити попередній та поточний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, особливо при закупівлі товарів, робіт і послуг, своєчасно та ефективно освоювати виділені по Програмі кошти;

2.2. Реалізовувати державну політику реформування житлово-комунального господарства, здійснювати заходи щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечувати сталий розвиток для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів;

2.3. Постійно вживати заходи щодо підвищення рівня благоустрою міста, покращення санітарного стану міста, озеленення, транспортування міського сміття, створення безпечних умов для всіх учасників дорожнього руху.

3. Організацію роботи по виконанню рішення доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А., контроль – першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіну В.Б.

Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2015-2020 роки» за 2016 рік та перший квартал 2017 року**

Управління ЖКГ та комунальної власності Синельниківської міської ради протягом 2016 року направляло свою діяльність на виконання Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, розпоряджень міського голови з метою забезпечення життєдіяльності міста.

По сферам жилово-комунального господарства, заходи по яких виконувались Програмоюреформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2015-2020 роки, за звітний період виконані наступні роботи:

**Програма розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2015-2020 роки**

**12 місяців 2016 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План на  січень-грудень 2016 року  тис. грн. | Фактичні видатки за  січень – грудень 2016 року  тис. грн. | Відсоток виконання, % |
| 14169,68 | 14080,78 | 99,4 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень – грудень 2016 року передбачені кошти у сумі 14169,68 тис. грн., освоєно за 12 місяців 14080,78 тис. грн., а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | План на  січень-грудень 2016 року  тис. грн. | Фактичні видатки за  січень – грудень 2016 року  тис. грн. | Відсоток виконання % | Примітка |
| санітарне оброблення міста | 580,9 | 580,9 | 100 |  |
| поховання невідомих | 14,8 | 9,1 | 61,5 | Кількість померлих менше запланованої |
| придбання ігрового майданчика | 45,4 | 42,8 | 94,3 | Економія виникла у результаті тендерної закупівлі через систему «Prozorro». |
| придбання оцинкованої сталі для облаштування дверних укосів ліфтів | 18,0 | 9,2 | 51 | Економія виникла у результаті тендерної закупівлі через систему «Prozorro». |
| підключення електроенергії до ліфтів | 47,6 | 31,7 | 66,6 | Економія виникла у результаті тендерної закупівлі через систему «Prozorro». |
| обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально-незахищеної категорії населення | 55,0 | 0 | 0 | Роботи не були виконані через те, що заявник не підготував проектно-кошторисну документацію для встановлення індивідуального опалення. |
| дорожня розмітка | 140,2 | 140,2 | 100 |  |
| капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 1598,3 | 1598,3 | 100 |  |
| державна реєстрація речових прав на нерухоме майно | 6,3 | 5,9 | 93,7 | Відсутність об’єктів на які необхідно виконати документацію. |
| технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць | 193,98 | 193,98 | 100 |  |
| поточний ремонт пам'ятників | 5,4 | 5,4 | 100 |  |
| садіння та догляд за зеленими насадженнями | 158,4 | 158,4 | 100 |  |
| зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| утримання мереж зливової каналізації | 64,9 | 64,9 | 100 |  |
| санітарне оброблення міста | 580,9 | 580,4 | 100 |  |
| транспортування міського сміття | 239,0 | 239,0 | 100 |  |
| відлов та стерилізація бродячих тварин | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
| придбання контейнерів | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| придбання та установка огородження для сміттєзбірника | 32,4 | 32,4 | 100 |  |
| електроенергія по місту | 249,0 | 249,0 | 100 |  |
| газ на вічний вогонь | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| фінансова допомога Синельниківському міському комунальному підприємству «Водоканал» | 1500,0 | 1500,0 | 100 |  |
| виготовлення ПКД на «Реконструкцію мереж водопостачання за межу санітарної зони» | 26,6 | 26,6 | 100 |  |
| встановлення дорожніх знаків | 30,4 | 30,4 | 100 |  |
| поточний ремонт доріг та тротуарів | 3098,2 | 3098,2 | 100 |  |
| придбання посипної суміші | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| паспортизація доріг міста | 69,7 | 69,7 | 100 |  |
| капітальний ремонт тротуарів | 3289,6 | 3289,6 | 100 |  |
| виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт доріг | 138,9 | 138,9 | 100 |  |
| капітальний ремонт житлового фонду із виготовленням ПКД | 1310,3 | 1310,3 | 100 |  |
| капітальний ремонт тротуару по вул. 25 Дивізії від вул. Центральної до вул. Покровська | 510,1 | 510,1 | 100 |  |

**Програма розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2015-2020 роки**

**І квартал 2017 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План на  січень-березень 2017 року  тис. грн. | Фактичні видатки за  січень-березень 2017 року  тис. грн. | Примітка |
| 1577,104 | 260,10606 | 16,5 |

На виконання завдань і заходів Програми на січень-березень 2017 року передбачені кошти у сумі 1577,104 тис. грн., освоєно за 3 місяці 260,10606 тис. грн., а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | План на  січень-березень 2017 року  тис. грн. | Фактичні видатки за  січень-березень 2017 року  тис. грн. | Відсоток виконання % | Примітка |
| санітарне оброблення міста | 162,5 | 116,08686 | 71,4 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства » з 21.04.2017 |
| поховання невідомих | 3,04 | 1,61425 | 53,1 | Здійснюється комунальним закладом Синельниківської міської ради «Ритуальні послуги» з 13.02.2017 |
| технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць | 72,5 | 0 | 0 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства» з 20.04.2017 |
| поточний ремонт пам'ятників | 4,6 | 0 | 0 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства » з 01.04.2017 |
| садіння та догляд за зеленими насадженнями | 50,9 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі з 22.05.2017 |
| зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою | 25,544 | 0 | 0 | Триває процедура тендерної закупівлі з 22.05.2017 |
| утримання мереж зливової каналізації | 35,9 | 0 | 0 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Водоканал» з 22.03.2017 |
| транспортування міського сміття | 125,0 | 60,14560 | 48,12 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства » |
| відлов та стерилізація бродячих тварин | 12,353 | 12,200 | 98,76 | Здійснюється Управлінням ветеринарної медицини в Синельниківському районі Дніпропетровської області з 21.02.2017 |
| поточний ремонт тротуарів | 370,55 | 0 | 0 | Проведена закупівля через систему «Prozorro». 26.04.2017 укладені договори з ТОВ «Студія Арт Бетон» на ремонт 2-х тротуарів: від маг. «Майстер до буд. 18» та тротуар від буд. №41 до ЗНЗ №2 |
| придбання посипної суміші | 49,98 | 49,98 | 100 | Виконано |
| виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт доріг, дощова каналізація вул. Садова | 73,4 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro»  з 22.05.2017 |
| капітальний ремонт житлового фонду (ремонт покрівель) | 445,127 | 0 | 0 | Проведена закупівля через систему «Prozorro» послуг з ремонту 11 покрівель з 12.04.2017 по 20.04.2017  Закупівля послуг з ремонту 2-х покрівель буде завершена до кінця травня 2017 року. |
| виготовлення ПКД на будівництво мереж зливної каналізації по вул.П.Тичини | 39,917 | 0 | 0 | Триває процедура закупівлі через систему «Prozorro»  з 16.05.2017 |
| ліквідація несанкціонованих звалищ | 5,0 | 0 | 0 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства » з 01.04.2017 |
| послуги з утримання кладовища | 45,8 | 20,07935 | 43,84 | Здійснюється комунальним закладом Синельниківської міської ради «Ритуальні послуги» з 13.02.2017 |
| громадські роботи | 25,0 | 0 | 0 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства » |
| встановлення дорожніх знаків | 30,0 | 0 | 0 | Здійснюється Синельниківським міським комунальним підприємством «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства» з 31.03.2017 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності А.А РОМАНОВСЬКИХ