План организации работ по отключению (включению) потребителей от (до) системы газоснабжения города Синельниково и Синельниковского района в период с 28 августа по 4 сентября 2017г.

Начало работ в 7-00, окончание в 19-00.

28-29 августа 2017 года силами служб СДГ, ВДСГ и отделом обслуживания узлов учета газа управления метрологии отключается центральная часть города (14 секторов).

28-30 августа 2017года силами службы ВДСГ Павлоградского, Васильковского участков отключаются потребители многоэтажной застройки расположенной по улицам Мира, Воровского, Дзержинского (51 жилой дом) Ковпака, Гвардейской, Исполкомовской (37 жилых домов).

28 августа 2017года силами службы СЭГ Синельниковского участка отключаются жилые дома многоэтажной застройки по улицам Ватутина 38, 40, 42, 44, Богмы 6, 7, 9, 22,  Жлобы 28, Ленина 45 , Петровского 31, Интернациональная 17,  Кремлевских курсантов 58, 99, Федько 1, Садовая 75-а, 40 лет Октября 12-а, 16,  Барачная 14, Гуржуанская 14, Общее количество 20 жилых домов.

30 августа 2017 года силами службы ВДСГ и отделом обслуживания узлов учета газа управления метрологии выполняют отключение восточной части города и многоэтажного жилого фонда по улицам Никоненко 126,  Чехова 1-а, 6, Воинов интернационалистов 1-а, Ленина 181, 183-а, 183, 185-а.

31 августа 2017года силами службы ВДСГ и отделом обслуживания узлов учета газа управления метрологии выполняется пуск центральной части города.

31 августа 2017 года силами службы ВДСГ Павлоградского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Мира 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11.

31 августа 2017года силами служб ВДСГ Васильковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Ковпака 4,6,8,10,12,14,24,26.

1-го сентября 2017 года силами службы ВДСГ, СДГ, отделом обслуживания узлов учета газа управления метрологии будет выполняться пуск газа восточной стороны г. Синельниково ( частный сектор) и многоэтажной застройки по улицам Петровского 31, Интернациональная 17, Кремлевских курсантов 58, 99. Федько 1. Садовая 75-а, 40 лет Октября 12-а, 16. Барачная 14, Гуржуанская 14, и населенные пункты (Лубянский куст).

1-го сентября 2017 года силами службы ВДСГ Павлоградского участка будет выполняться пуск газа в  систему газоснабжения жилых домов по ул Мира 12, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 39, 25, 29.

1-го сентября 2017 года силами служб ВДСГ Васильковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Ковпака 22, 28, 15, 17, 23, 19,  Гвардейская 7, Ковпака 7.

2-го сентября 2017 года силами службы ВДСГ Синельниковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов расположенных  по улицам Ватутина 38, 40, 42, 44,  Богмы 6,7, 9, 22, Жлобы 28, Ленина 45, село Новогнедое, Ивановка.

2-го сентября 2017 года силами службы ВДСГ Павлоградского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Мира 37, 36, 35, 33, 32, 31, 45, 30, 26.

2-го сентября 2017 года силами служб ВДСГ Васильковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Исполкомовская 34,46,46-а,64-а,64-б, 64-в, 64-г.

3-го сентября 2017 силами службы ВДСГ Синельниковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Никоненко 126, Чехова 1-а, 6, Воинов  Интернационалистов 1-а.

3 сентября 2017 года силами службы ВДСГ Павлоградского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Воровского 106, 108, 110, 112, 114, 121, 119, Мира 24.

3-го сентября 2017 силами служб ВДСГ Васильковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Исполкомовская 70, 74-а, 76, 78, 78-а.

4-го сентября 2017 силами службы ВДСГ Синельниковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице Ленина 181, 183, 183-а, 185-а, Победы, 85, 87, 89, Мира 54, 56, 60, 62.

4 сентября 2017 года силами службы ВДСГ Павлоградского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улицам Воровского 113,115,117, Дзержинского 116, 118, 120, Мира 28.

4-го сентября 2017 силами служб ВДСГ Васильковского участка будет выполняться пуск газа в систему газоснабжения жилых домов по улице  Исполкомовская 80, 80-а, 90, 92, 94, 96, 98, 88, 84.

График работ по пуску газа в систему газоснабжения

многоэтажных домов в городе Синельниково.

| 1 | Мира 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 31.08.2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ковпака 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26 | 31.08.2017 |  |  |
| 3 | Петровского 31 | 01.09.2017 |  |  |
| 4 | Интернациональная 17 | 01.09.2017 |  |  |
| 5 | Кремлевских курсантов 58, 99 | 01.09.2017 |  |  |
| 6 | Федько 1 | 01.09.2017 |  |  |
| 7 | Садовая 75-а | 01.09.2017 |  |  |
| 8 | 40 лет Октября 12-а, 16 | 01.09.2017 |  |  |
| 9 | Барачная 14 | 01.09.2017 |  |  |
| 10 | Гуржуанская 14 | 01.09.2017 |  |  |
| 11 | Мира 12, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 39, 25, 29 | 01.09.2017 |  |  |
| 12 | Ковпака 22, 28, 15, 17, 23, 19, 7 | 01.09.2017 |  |  |
| 13 | Гвардейская 7 | 01.09.2017 |  |  |
| 14 | Ватутина 38, 40, 42, 44 | 02.09.2017 |  |  |
| 15 | Богмы 6, 7, 9, 22 | 02.09.2017 |  |  |
| 16 | Жлобы 28 | 02.09.2017 |  |  |
| 17 | Ленина 45 | 02.09.2017 |  |  |
| 18 | Мира 37, 36, 35, 33, 32, 31, 45, 30, 26 | 02.09.2017 |  |  |
| 19 | Исполкомовская 34, 46, 46-а, 64-а, 64-б, 64-в, 64-г | 02.09.2017 |  |  |
| 20 | Никоненко 126 | 03.09.2017 |  |  |
| 21 | Чехова 1-а, 6 | 03.09.2017 |  |  |
| 22 | Воинов Интернационалистов 1-а | 03.09.2017 |  |  |
| 23 | Воровского 106, 108, 110, 112, 114, 121, 119. Мира 24 | 03.09.2017 |  |  |
| 24 | Исполкомовская 70, 74-а, 76, 78, 78-а | 03.09.2017 |  |  |
| 25 | Ленина 181, 183, 183-а, 185-а | 04.09.2017 |  |  |
| 26 | Воровского 113, 115, 117 | 04.09.2017 |  |  |
| 27 | Дзержинского 116, 118, 120. Мира 28, 54,56,60, 62 | 04.09.2017 |  |  |
| 28 | Исполкомовская 80, 80-а, 90, 92, 94, 96, 98, 88, 84 | 04.09.2017 |  |  |
| 29 | Победы, 85, 87,89 | 04.09.2017 |  |  |

Пуск газа на газовые приборы в квартирах и домах возможен только при допуске работников управления газового хозяйства в периоды, указанные в графике выполнения работ.

Ведущий инженер                                                                                                                                    Терещук А.Е.

по эксплуатационной деятельности