Проект

Україна

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року м. Синельникове № \_\_\_\_\_\_\_

***Про погодження звіту про хід***

***виконання Програми реформування***

***та розвитку житлово-комунального***

***господарства м. Синельникового***

***на 2017-2021 роки за 2018 рік***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 № 132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2021 роки за 2018 рік, що додається.

2. Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А.:

2.1. Підготувати проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про хід виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2021 роки за 2018 рік»;

2.2 Доповісти на сесії міської ради про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2021 роки за 2018 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

**Звіт про хід виконання**

**Програми розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2017-2021 роки у 2018 році**

**Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради**

Відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2017-2021 роки» виконувались наступні заходи.

1. Виконання заходів за 2018 рік склало **18 523,88** тис. грн. та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

пункт 1.1. Розвиток, реконструкція та ремонт водопровідно- каналізаційних мереж із заміною засувної арматури, отримання сертифікатів використано у сумі **8,1** тис. грн. Отримано сертифікат по завершеному об’єкту реконструкції «Реконструкція мереж водопроводу за межу санітарної зони в районі вул. Робоча м. Синельникове Дніпропетровської області», який передано до комунальної власності Синельниківського міського комунального підприємства «Водоканал»;

пункт 5.1. Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій реалізовано у сумі **2056,0** тис. грн.: поточним ремонтом відремонтовано 4260 квадратних метрів внутрішньобудинкових доріг;

пункт 6.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти реалізовано у сумі **6903,2** тис. грн.: поточним ремонтом відремонтовано 4560 квадратних метрів доріг, встановлено 78 дорожніх знаків, виконано дорожню розмітку вулиць;

пункт 6.2. Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія реалізовано у сумі **1072,1** тис. грн.: встановлено 25 ліхтарів, змонтовано 1,62 км мереж зовнішнього освітлення по вулиці Тичини Павла та встановлено 19 ліхтарів, змонтовано 1,12 км мереж освітлення по вулиці Ярослава Мудрого у місті Синельникове;

пункт 6.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, зливова каналізація – ремонт та утримання, вказані заходи реалізовано у сумі **1974,0** тис. грн.;

пункт 6.7. Озеленення реалізовано у сумі **440,0** тис. грн., виконано заходи з догляду за зеленими насадженнями, виконано обрізання дерев та гілок;

пункт 6.8. Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників реалізовано у сумі **47,12** тис. грн.: виконано заходи з обслуговування пам’ятників на території міста Синельникове, пам’ятники підготовлено до державних свят, забезпечено належний стан;

пункт 6.9. Зовнішні оздоблювальні роботи, капітальний ремонт сміттєзбірників, придбання, огородження сміттєзбірників реалізовано у сумі **99,72**тис. грн.;

пункт 6.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин реалізовано у сумі **26,52** тис. грн., виконано заходи з безпеки громадян міста, відловлено та простерилізовано 104 бродячої тварини;

пункт 7.1. Поховання невідомих та самотніх громадян реалізовано у сумі **12,25** тис.грн., здійснено поховання 7 громадян, які не мали родичів та постійного місця проживання;

пункт 6.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою реалізовано у сумі **70,00** тис.грн, отримано сім технічних паспортів на дороги міста;

пункт 9.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста на приріст обігових коштів реалізовано у сумі **5 800,0** тис.грн.;

пункт 10.1. Отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, технічного паспорту на об’єкти нерухомого майна на об’єкти комунальної власності за адресами вул. Музична, 35, вул.Музична, 70, вул. Виконкомівська, 44 реалізовано у сумі **4,5** тис.грн.;

пункт 12.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожних смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, виконано робіт реалізовано у сумі **10,37** тис.грн.

Кошти на виконання вказаної програми виділяються з міського бюджету.

Наявність програми дозволяє організовувати заходи щодо благоустрою міста Синельникове, забезпечувати якісне та своєчасне виконання першочергових завдань.

Начальник управління

житлово-комунального

господарства та комунальної власності А.А. РОМАНОВСЬКИХ