Р І Ш Е Н Н Я

04 серпня 2020 року		     м. Синельникове				№ 274

Про погодження звіту про

хід виконання Програми

по земельній реформі на

2017-2022 роки за І півріччя

2020 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 № 132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017-2022 роки за І півріччя 2020 року, що додається.

2. Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А.:

2.1. Підготувати проект рішення міської ради про затвердження звіту про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2022 роки за І півріччя 2020 року;

2.2. Доповісти на сесії міської ради про хід виконання Програми по земельній реформі на 2017 -2022 роки за І півріччя 2020 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                            Яковіна В.Б.

Міський голова								 Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

04.08.2020 №274

Звіт про хід виконання Програми по земельній реформі

на 2017 -2022 роки за І півріччя 2020 року

| Захід програми | План січень-червень 2020 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2020 року, тис. грн.. | Відсоток виконання,% | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу | 15,0 | 13,0 | 100 |  |
| Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації щодо інвентаризації земель, встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної форми власності | 33,75 | 0 | 0 | Договір про надання послуг укладено 31.03.2020 з ТОВ «БЕРЕГ-2012». Державна експертиза двічі не погоджувала надавачу послуг документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вул. Миру, м. Синельникове, Синельниківського району, Дніпропетровської області (висновок про розгляд документації із землеустрою від 19.05.2020 №9989/82-20 та від 28.05.2020 №10975/82-20) Висновком від 26.06.2020 №6711/82-20 документація із землеустрою погоджена державною експертизою. Акт приймання – передачі документації планується підписати в першій декаді липня 2020 року |
|  | Всього: 48,75 | 13,0 |  |  |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності міської ради                             А.А.РОМАНОВСЬКИХ