Проєкт

УКРАЇНА

**РІШЕННЯ**

Синельниківської міської ради

П’ятдесят перша сесія VІІ скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

Про затвердження звіту про хід

виконання Програми реформування

та розвитку житлово-комунального

господарства м. Синельникового

на 2017-2022 роки за 1 півріччя 2020 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», міська рада **вирішила**:

Затвердити звіт про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2017-2022 роки за 1 півріччя 2020 року згідно з додатком.

Міський голова Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення міської ради

**Звіт про хід виконання**

**Програми розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2017-2022 роки за 1 півріччя 2020 року**

**Управління житлово-комунального господарства та**

**комунальної власності міської ради**

Відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2017-2022 роки» виконувались наступні заходи.

Виконання заходів за 1 півріччя 2020 року склало 8587,93 тис. грн. та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

Пункт 5.1. Капітальний та поточний ремонт будівель та житлового фонду комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій реалізовано у сумі 40,15 тис. грн.;

Пункт 6.1.Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти, улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту, отримання сертифікатів реалізовано у сумі 2025,32 тис. грн.;

Пункт 6.2 Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія реалізовано у сумі 555,45 тис. грн.;

Пункт 6.2.1. Погашення заборгованості минулих років за електроенергію (за рішенням Суду) реалізовано у сумі 47,42 тис. грн.;

Пункт 6.4. Придбання машин дорожніх комбінованих, екскаватора, трактора, нових сміттєвозів, аварійно-ремонтної машини, машини для промивання труб, телескопічної вежі, сніговідкидної машини, трактору з причіпним обладнанням, кущорізів, відбійних молотків, мотопомп, роторної косарки, снігоприбиральні машини, подрібнювачі, повітродувки реалізовано у сумі 109 тис. грн.;

Пункт 6.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, зливова каналізація – ремонт та утримання реалізовано у сумі 1373,32 тис. грн.;

Пункт 6.7. Озеленення реалізовано у сумі 533,5 тис. грн.;

Пункт 6.8. Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників реалізовано у сумі 23,69 тис. грн.;

Пункт 6.9.Зовнішні оздоблювальні роботи, капітальний ремонт сміттєзбірників, придбання, огородження сміттєзбірників реалізовано у сумі 213,78 тис. грн.;

Пункт 6.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин реалізовано у сумі 13,99 тис. грн.;

Пункт 6.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою реалізовано у сумі 80 тис. грн.;

Пункт 7.1. Поховання невідомих та самотніх громадян реалізовано у сумі 13,23 тис. грн.;

Пункт 9.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста на приріст обігових коштів реалізовано у сумі 3536 тис. грн.;

Пункт 12.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожніх смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, вирішення питань щодо виконання робіт суспільно корисної спрямованості реалізовано у сумі 23,08 тис. грн.;

Кошти на виконання вказаної програми виділяються з міського бюджету.

Наявність програми дозволяє організовувати заходи щодо благоустрою міста Синельникове, забезпечувати якісне та своєчасне виконання першочергових завдань.

Міський голова Д.І ЗРАЖЕВСЬКИЙ