**Р І Ш Е Н Н Я**

25 серпня 2021 року м. Синельникове № 312

***Про погодження звіту про хід***

***виконання Програми реформування***

***та розвитку житлово-комунального***

***господарства м. Синельникового***

***на 2021-2025 роки за І півріччя 2021 року***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 № 132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2021-2025 роки за 1 півріччя 2021 року, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

**Звіт про хід виконання Програми розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2021-2025 роки за 1 півріччя 2021 року**

**Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради**

Відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки» виконувались наступні заходи.

1. Виконання заходів за 1 півріччя 2021 року склало **9303,46855** тис. грн. та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

пункт 2.1. Реконструкція, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, оснащення обладнанням та підключення сума видатків склала **62,21345** тис. грн.

пункт 3.1. Капітальний та поточний ремонт житлового фонду та будівель комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій сума видатків склала **1485,19164** тис.грн.

пункт 4.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, кладовищ, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти, улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту, отримання сертифікатів реалізовано у сумі **4373,49868** тис. грн.;

пункт 4.2 Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія реалізовано у сумі **635,45083** тис. грн.;

пункт 4.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, відведення стічних вод , інших об'єктів благоустрою – ремонт та утримання реалізовано у сумі **1531,55455** тис. грн.;

пункт 4.7. Озеленення реалізовано у сумі **751,30373** тис. грн., виконано заходи з догляду за зеленими насадженнями, виконано обрізання дерев та гілок;

пункт 4.8. Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників реалізовано у сумі **22,54227** тис. грн.: виконано заходи з обслуговування пам’ятників на території міста Синельникове, пам’ятники підготовлено до державних свят, забезпечено належний стан;

пункт 4.9. Зовнішні оздоблювальні роботи реалізовано у сумі **46,94777** тис. грн.;

пункт 4.11. Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою реалізовано у сумі **289,1616** тис. грн,;

пункт 5.1. Поховання невідомих та самотніх громадян реалізовано у сумі **4,40964** тис. грн., здійснено поховання двох громадян, які не мали родичів та постійного місця проживання;

пункт 6.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста реалізовано у сумі **86,0** тис. грн.;

пункт 8.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожніх смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, вирішення питань щодо виконання робіт суспільно-корисної спрямованості реалізовано у сумі **15,19439** тис.грн.

1. Кошти на виконання вказаної програми виділяються з міського бюджету.
2. Наявність програми дозволяє організовувати заходи щодо благоустрою міста Синельникове, забезпечувати якісне та своєчасне виконання першочергових завдань.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності міської ради Андрій РОМАНОВСЬКИХ