**Р І Ш Е Н Н Я**

14 лютого 2022 року м. Синельникове № 51/0/8-22

***Про погодження звіту про хід***

***виконання Програми реформування***

***та розвитку житлово-комунального***

***господарства м. Синельникового***

***на 2021-2025 роки за 2021 рік***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2008 № 132 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських програм», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2021-2025 роки за 2021 рік, що додається.

2. Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А.:

2.1. Підготувати проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про хід виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2021-2025 роки за 2021 рік»;

2.2 Доповісти на сесії міської ради про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2021-2025 роки за 2021 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

**Звіт про хід виконання**

**Програми розвитку та реформування**

**житлово-комунального господарства м. Синельникове**

**на 2021-2025 роки за 2021 рік**

Відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки» виконувались наступні заходи.

1. Виконання заходів за 2021 рік склало **60164,84** тис. грн. та використано кошти передбачені наступними пунктами програми:

пункт 2.1. Реконструкція, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, оснащення обладнанням та підключення **1206,08** тис. грн.

пункт 3.1. Капітальний та поточний ремонт житлового фонду та будівель комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій **2213,69** тис. грн. А саме, проведено капітальний ремонт трьох покрівель багатоквартирних будинків комунальної власності та розроблено проєктно – кошторисну документацію на дві покрівлі, сума видатків склала **583,85** тис. грн. та поточні ремонти прибудинкових територій багатоквартирних будинків у сумі **1629,84** тис. грн.

пункт 4.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, кладовищ, шляхопроводу, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти, улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту, отримання сертифікатів, загальна сума видатків склала **43071,61** тис. грн.

пункт 4.2. Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія **2011,88** тис. грн.

пункт 4.3. Обладнання спортивно-ігрових дитячих майданчиків у місті **449,6** тис. грн.

пункт 4.4. Придбання машин дорожніх комбінованих, екскаватора, трактора, навісне обладнання на трактор, причеп, нових сміттєвозів, аварійно-ремонтної машини, машини для промивання труб, телескопічної вежі, сніговідкидної машини, трактору з причіпним обладнанням, кущорізів, відбійних молотків, мотопомп, роторної косарки, снігоприбиральні машини, подрібнювачі, повітродувки. Придбання біотуалетів. Придбання стендів.

У 2021 році було придбано трактор, навісне обладнання (платформу БЛ-06 та відвал для снігу), причеп, роторну косарку з карданним валом, видатки склали **1042,7** тис. грн.

пункт 4.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, відведення стічних вод , інших об'єктів благоустрою – ремонт та утримання у сумі **3351,07** тис. грн.

пункт 4.7. Озеленення реалізовано у сумі **1989,74** тис. грн., виконано заходи з догляду за зеленими насадженнями, виконано обрізання дерев та гілок;

пункт 4.8. Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників реалізовано у сумі **31,58** тис. грн.: виконано заходи з обслуговування пам’ятників на території міста Синельникове, пам’ятники підготовлено до державних свят, забезпечено належний стан;

пункт 4.9. Зовнішні оздоблювальні роботи реалізовано у сумі **99,92** тис. грн.;

пункт 4.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин реалізовано у сумі **59,6** тис. грн., виконано заходи з безпеки громадян міста, відловлено та простерилізовано 36 бродячих тварин;

пункт 4.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою реалізовано у сумі **299,16** тис. грн, отримано сім технічних паспортів на дороги міста;

пункт 5.1. Поховання невідомих та самотніх громадян реалізовано у сумі **22,05** тис. грн., здійснено поховання 10 громадян, які не мали родичів та постійного місця проживання;

пункт 6.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста у сумі **274,62** тис.грн.

пункт 6.2. Надання субвенції обласному бюджету на соціально-економічний розвиток регіону для погашення заборгованості за покупну воду Комунального підприємства «Синельниківський міський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» у сумі **4000,00** тис. грн.

пункт 8.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожніх смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, вирішення питань щодо виконання робіт суспільно-корисної спрямованості реалізовано у сумі **41,54** тис.грн.

1. Кошти на виконання вказаної програми виділяються з бюджету міської територіальної громади.
2. Наявність програми дозволяє організовувати заходи щодо благоустрою міста Синельникове, забезпечувати якісне та своєчасне виконання першочергових завдань.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності міської ради Андрій РОМАНОВСЬКИХ