17 квітня 2023 року м. Синельникове № 107/0/8-23

***Про погодження змін до***

***Програми реформування та***

***розвитку житлово-комунального***

***господарства міста Синельникового***

***на 2021-2025 роки зі змінами***

Керуючись підпунктом 1 пункту а статті 27, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити внесення змін до додатку 1 «Паспорт програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки» Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки, далі Програми, виклавши його у редакції, що додається.
2. Погодити внесення змін до додатку 2 «Перелік завдань та заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки» Програми, виклавши його у редакції, що додається.
3. Погодити внесення змін до додатку 3 «Показники оцінки ефективності виконання Програми» Програми, виклавши його у редакції, що додається.
4. Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Романовських А.А.:

4.1. Підготувати проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки».

4.2. Доповісти на сесії міської ради про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до Програми

**ПАСПОРТ програми**

1. Назва: Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Синельникового на 2021 – 2025 роки.

2. Код програми: Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Синельникового на 2021 – 2025 роки

3. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування».

4. Замовник Програми: Міська рада та управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

5. Відповідальні за виконання: управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради та виконавчий комітет міської ради.

6. Мета: реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Програма є нормативно-правовим документом.

7. Початок: 2021 рік, закінчення: 2025 рік.

8. Етапи виконання: один етап (до 5 років).

9. Загальні обсяги фінансування:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяги фінансування, всього | За роками виконання, тис. грн. | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Державний бюджет | 46831 | 38500 | 4331 | 4000 | 0 | 0 |
| Обласний бюджет | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет міської територіальної громади | **128235** | 35803 | 19338 | **24440** | 24327 | 24327 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **175251** | 74488 | 23669 | **28440** | 24327 | 24327 |

10.Очікувані результати виконання: Додаток 3

11.Контроль за виконанням програми здійснює управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

В.о.начальника управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності міської ради Оксана СМІРНОВА

Додаток 2

до Програми

**Перелік завдань та заходів програми реформування та розвитку**

**житлово-комунального господарства міста Синельникового на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн | | | | | | Очікуваний результат виконання заходу |
| Усього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| рік | рік | рік | рік | рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 1.1. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення вимог мешканців житлових будинків щодо кількості та якості житлових послуг. Створення ОСББ. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 2. Відновлення ліфтового господарства | 2.1. Реконструкція, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, оснащення обладнанням та підключення | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поліпшення технічного стану ліфтового господарства міста. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 1300 |  |  |  |  |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 3. Утримання житлового фонду | 3.1. Капітальний та поточний ремонт житлового фонду та будівель комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 2750 | 1600 | 4760 | 4760 | 4760 | Поліпшення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 2750 | 1600 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 3.2. Капітальний ремонт або реконструкція гуртожитків, що знаходяться в комунальній власності під житловий будинок | Загальний обсяг, у т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поліпшення умов проживання мешканців гуртожитків. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.1.Реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, кладовищ, шляхопроводу,  відновлення проїзної частини доріг, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти, улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту, отримання сертифікатів, погашення кредиторської заборгованості. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради  Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 56093 | 13044 | **13501** | 9428 | 9428 | Створення безпечних умов усім учасникам дорожнього руху. Поліпшення стану доріг, територій міста, запобігання дорожнього травматизму, зміцнення дисципліни на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху. |
| Державний бюджет | 38500 | 4331 | 4000 |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 17593 | 8713 | **9501** | 9428 | 9428 |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.2 Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста і електроенергія, приєднання до електричних мереж та додаткові послуги щодо підключення до електричних мереж | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради  Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч | 2028 | 1862 | 1543 | 1543 | 1543 | Створення безпечних умов усім учасникам дорожнього руху |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 2028 | 1862 | 1543 | 1543 | 1543 |
| Іншi джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.3. Обладнання спортивно-ігрових дитячих майданчиків у місті | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, виконавчий комітет міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення місць відпочинку для дітей дошкільного, шкільного віку. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 150 |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.4. Придбання машин дорожніх комбінованих, екскаватора, трактора, навісне обладнання на трактор, причеп, нових сміттєвозів, аварійно-ремонтної машини, машини для промивання труб, телескопічної вежі, сніговідкидної машини, трактору з причіпним обладнанням, кущорізів, відбійних молотків, мотопомп, роторної косарки, снігоприбиральні машини, подрібнювачі, повітродувки. Придбання біотуалетів. Придбання стендів. | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поліпшення технічного стану спеціалізованих комунальних підприємств у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Утримання території міста відповідно до діючих санітарних норм і правил. Поліпшення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | 35 |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 1349 |  |  |  |  |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.5. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| Iншi джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, оцифровка могил, відведення стічних вод, ремонт та утримання інших об'єктів благоустрою | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради  Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 3495 | 4255 | 5003 | 5003 | 5003 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 3495 | 4255 | 5003 | 5003 | 5003 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.7. Озеленення | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради  Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 2117 | 2416 | 3122 | 3122 | 3122 | Охорона та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому, впорядкованому стані, створення нових зелених насаджень. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 2117 | 2416 | 3122 | 3122 | 3122 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.8. Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради  Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | Утримання пам’яток історії у справному технічному стані. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.9.Зовнішні оздоблювальні роботи, капітальний ремонт сміттєзбірників, придбання, огородження сміттєзбірників | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 100 | 121 | 121 | 121 | 121 | Утримання території міста відповідно до діючих санітарних норм і правил. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 100 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 61 | 66 | 70 | 70 | 70 | Регулювання кількості безпритульних тварин, які створюють небезпечні умови для мешканців міста. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 61 | 66 | 70 | 70 | 70 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч | 300 | 90 | 90 | 90 | 90 | Виготовлення технічних паспортів, звітів з розрахунку вартості об’єктів благоустрою. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 300 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 5. Похоронна справа | 5.1. Поховання невідомих, самотніх та громадян від поховання яких відмовилися рідні | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т. | 34 | 63 | 63 | 38 | 38 | Поховання невідомих, самотніх та громадян від поховання яких відмовилися рідні |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 34 | 63 | 63 | 38 | 38 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 6. Запровадження організаційних та економічних заходів, спрямованих на діяльність комунальних підприємств міста. Сприяння поліпшення фінансового становища комунальних підприємств міста та комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області | 6.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста | Управління ЖКГ та житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, «Житлово-експлуатаційна контора-1», «Житлово-експлуатаційна контора-2», «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», Комунальне підприємство Синельниківської міської ради «Ритуальна служба», Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | Забезпечення беззбиткової роботи підприємств житлово-комунального господарства. Погашення наявної кредиторської заборгованості та поповнення обігових коштів, поліпшення стану розрахунків із заробітної плати, за спожиті енергоносії, матеріально-технічні ресурси, з податків і зборів. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 6. Запровадження організаційних та економічних заходів, спрямованих на діяльність комунальних підприємств міста. Сприяння поліпшення фінансового становища комунальних підприємств міста та комунальних підприємств спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області | 6.2. Надання субвенції обласному бюджету на соціально-економічний розвиток регіону для погашення заборгованості за покупну воду Комунального підприємства "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласної ради" | Виконавчий комітет міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безперебійної роботи з надання послуг водопостачання. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 4000 |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна, послуги суб’єктів оціночної діяльності та організаторів аукціону | 7.1. Отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | Упорядкування безхазяйного майна, забезпечення громадян житлом та земельними ділянками, раціональне використання об'єктів комунальної власності в цілях розвитку житлово - комунальної сфери. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 4 |  | 15 |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 8. Організація та проведення громадських робіт та робіт суспільно-корисної спрямованості | 8.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожніх смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, вирішення питань щодо виконання робіт суспільно-корисної спрямованості | Управління ЖКГ та комунальної власності міської ради, Синельниківський міськрайонний центр зайнятості, Синельни-ківське міське комунальне підприємство «Виробниче об’єднання житлово-комунального господарства», Комунальне підприємство Синельниківської міської ради «Ритульна служба», Комунальне підприємство «Благоустрій» Синельниківської міської ради | 2021 - 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Утримання території міста відповідно до діючих санітарних норм і правил. |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |
|  | | | | Загальний обсяг, у т.ч. | 74488 | 23669 | 28440 | 24327 | 24327 | Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства. |
| Усього за програмою: 2021-2025 роки | | | | Державний бюджет | 38500 | 4331 | 4000 | 0 | 0 |
|  | | | | Обласний бюджет | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | Бюджет міської територіальної громади | 35803 | 19338 | 24440 | 24327 | 24327 |
|  | | | | Iншi джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В.о.начальника управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності міської ради Оксана СМІРНОВА

Додаток 3

до Програми

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники оцінки ефективності виконання Програми** | | | | | | | | |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Кiлькiснi показники виконання Програми** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
| Найменування показника | Одиниця виміру | Усього за програмою | Значення показника за роками | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 1.1. Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких створюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Відновлення ліфтового господарства | 2.1. Реконструкція, капітальний ремонт ліфтів житлового фонду | од. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Капітальний ремонт житлового фонду | 3.1. Капітальний та поточний ремонт житлового фонду та будівель комунальної власності територіальної громади, поточний ремонт прибудинкових територій | тис.м2 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.2. Капітальний ремонт або реконструкція гуртожитків, що знаходяться в комунальній власності під житловий будинок | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 4.1.Реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт та утримання вулиць міста, тротуарів, площ, парків, кладовищ, шляхопроводу, відновлення проїзної частини доріг, дорожні знаки та розмітка, світлофорні об’єкти, улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту, отримання сертифікатів, погашення кредиторської заборгованості. | км (дороги)/  тис. м2 (паркові зони, **кладовища**) | 50/  24,620 | 50 | 50 | 50/  **1,018** | 50 | 50 |
| 4.2. Переоснащення, капітальний і поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, електроенергія | км | 137,9 | 137,4 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| 4.3. Обладнання спортивно-ігрових дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення | од. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. Придбання машин дорожніх комбінованих, екскаватора, трактора, навісне обладнання на трактор, причеп, нових сміттєвозів, аварійно-ремонтної машини, машини для промивання труб, телескопічної вежі, сніговідкидної машини, трактору з причіпним обладнанням, кущорізів, відбійних молотків, мотопомп, роторної косарки, снігоприбиральні машини, подрібнювачі, повітродувки. Придбання біотуалетів. Придбання стендів. | од. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. Санітарне оброблення та аналогічні послуги, транспортування міського сміття, утримання кладовищ, відведення стічних вод та інших об'єктів благоустрою – ремонт та утримання | га | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.7. Озеленення | га | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 4.8 Капітальний і поточний ремонт та утримання пам’ятників | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.9.Зовнішні оздоблювальні роботи, капітальний ремонт сміттєзбірників, придбання огородження сміттєзбірників | тис.м2 | 52,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 4.10. Відлов та стерилізація безпритульних тварин | шт | 148 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| 4.11.Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об’єктів благоустрою | од. | 45 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5. Похоронна справа | 5.1. Поховання невідомих, самотніх та громадян від поховання яких відмовилися рідні | чол. | 53 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 |  |
| 6. Запровадження організаційних та економічних заходів, спрямованих на діяльність комунальних підприємств міста. Сприяння поліпшення фінансового становища комунальних підприємств міста. | 6.1. Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств, що належать до комунальної власності міста на приріст обігових коштів | підприєм-ство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6. Запровадження організаційних та економічних заходів, спрямованих на діяльність комунальних підприємств міста. Сприяння поліпшення фінансового становища комунальних підприємств міста та комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області | 6.2. Надання субвенції обласному бюджету на соціально-економічний розвиток для забезпечення сталої роботи Комунального підприємства "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласгної ради по водопостачаннюміста Синельникове | підприєм-ство | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна | 7.1. Отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна | од | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 8. Організація та проведення и громадських робіт та робіт суспільно-корисної спрямованості | 8.1. Вирішення проблем по благоустрою та озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, меморіальних поховань, придорожніх смуг, забезпечення тимчасової зайнятості населення міста, вирішення питань щодо виконання робіт суспільно-корисної спрямованості | осіб | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

# ІІ. Якісні показники виконання Програми

1. Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат. Забезпечення беззбиткової роботи підприємств.
2. Розвиток конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства.
3. Перехід на договірні відносини власників житлового фонду й об’єктів комунального призначення з замовниками житлово-комунальних послуг і підрядними організаціями житлових і комунальних підприємств, а також споживачами житлових та комунальних послуг.
4. Запровадження антимонопольного регулювання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства

та комунальної власності міської ради Оксана СМІРНОВА